CISZU NETWORK - DOCUMENTACIÓN OFICIAL Nombre: CDN_MIGRATIONS Versión: 1.0.0 Actualización: 2026-07-28 Identificador: CDN_V1.0.0_2026_07_28_ciszunetwork

PLAN DE MIGRACIÓN A CDN MULTIMEDIA / CDN MULTIMEDIA MIGRATION PLAN

[ESPAÑOL]

- PROBLEMA ACTUAL

El repositorio de Ciszu Network contiene (o referenciaba) assets multimedia pesados: - GIFs animados - Videos (MP4, WEBM) - Imágenes grandes (PNG, JPG de banners, fondos) - Archivos de música (MP3, OGG, WAV) - Instaladores EXE (MuzicMania)

Aunque .gitignore excluye la mayoría (.gif, .mp4, *.mp3, etc.), el contenido referenciado en el código usa rutas locales (public/, content/), lo que impide: - Servir assets optimizadamente (sin CDN, sin caché global) - Mantener el repo liviano si se añadieran nuevos assets - Sincronizar assets entre versiones (web, desktop, mobile) - Escalar la distribución de contenido

- SOLUCIÓN: SUPA BASE STORAGE COMO CDN

Supabase Storage (bucket ciszu-assets) actuará como CDN multimedia. Ventajas: - Sin costo adicional (incluido en el plan de Supabase) - URLs públicas accesibles desde cualquier proyecto - Integración directa con @ciszunetwork/cdn (resolver de assets ya implementado) - Cache automático en el edge de Supabase - Sin límite de ancho de banda significativo para nuestro volumen - La librería @ciszunetwork/cdn ya tiene assetResolver.resolve() preparado

- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

packages/cdn/index.ts: resolveIcon(name, style, format) → resuelve iconos SVG assetResolver.resolve(path) → resuelve cualquier asset (preparado para CDN)

scripts/upload-cdn.js: Sube assets a Supabase Storage usando SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY Comando: pnpm cdn:upload

scripts/copy-assets.js: ELIMINADO (11 ago 2026): los assets se sirven vía resolver/CDN (NEXT_PUBLIC_CDN_URL), sin mirrors en public/

- INVENTARIO DE ASSETS POR PROYECTO

4.1 CiszuNetwork Page (projects/ciszu/website) - public/images/ — Banners, fondos, logos - public/icons/ — Iconos (ya en shared/icons/svg/) - public/logos/ — Logotipos

4.2 Ciszuko Antony Portfolio (projects/ciszukoantony/website) - public/images/ — Imágenes de perfil, proyectos, galería - public/logos/ — Logos personales

4.3 MuzicMania (projects/muzicmania) - content/music/ — Álbum genesis_neon y subálbumes (pesado) - content/logos/ — GIFs, imágenes, videos de logotipos - content/arrowskins/ — 384 SVGs de flechas - content/particleskins/ — Skins de partículas - public/downloads/ — Instaladores EXE (MuzicMania v2.0.1) - public/images/ — Imágenes varias - public/fonts/ — Fuentes tipográficas

4.4 CiszuBot (projects/ciszubot) - website/public/images/ — Imágenes del bot, banners - website/public/icons/ — Iconos

4.5 CiszuGamens (ciszugamens/) - Multimedia de comunidad (banners, logos, thumbnails) — pendiente de crear

- PLAN DE MIGRACIÓN — 5 FASES

FASE 1: INVENTARIO Y PREPARACIÓN - [ ] Catalogar todos los assets multimedia de cada proyecto - [ ] Decidir qué va a CDN vs qué queda local (solo SVGs críticos y favicons locales) - [ ] Actualizar scripts/upload-cdn.js si es necesario

FASE 2: SUBIDA A SUPA BASE - [ ] Ejecutar pnpm cdn:upload para cada proyecto - [ ] Verificar que los archivos aparecen en Supabase Storage (ciszu-assets) - [ ] Documentar las URLs públicas resultantes

FASE 3: ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGO - [ ] Modificar cada website para usar assetResolver.resolve() en lugar de rutas locales - [ ] Actualizar componentes que referencian imágenes, videos, audio - [ ] Para MuzicMania: migrar referencias en el motor de juego, skins, música - [ ] Para el website principal: actualizar banners, logos, favicons - [ ] Para el portfolio: actualizar galería de proyectos - [ ] Para CiszuBot: actualizar imágenes del website

FASE 4: VERIFICACIÓN Y TESTING - [ ] Probar cada website en desarrollo local - [ ] Verificar que assets se cargan desde CDN (no desde archivos locales) - [x] Fallback offline ELIMINADO (11 ago 2026) — resolver/CDN en todas las webs, sin prebuild - [ ] Probar en dispositivos y conexiones lentas

FASE 5: LIMPIEZA DEL REPOSITORIO - [ ] Eliminar assets migrados del tracking de git (actualizar .gitignore) - [ ] Eliminar archivos locales que ya no son necesarios (opcional, se pueden mantener como respaldo) - [ ] Verificar reducción de peso del repositorio - [ ] Hacer commit + push + deploy

- INTEGRACIÓN CON TURBOMONOREPO

La migración a CDN es el primer paso hacia la reestructuración a Turbomonorepo. Una vez que los assets están en CDN:

- Los proyectos pesan menos y compilan más rápido

- El build cache de Turborepo es más efectivo

- Podemos centralizar configuraciones compartidas (TypeScript, Tailwind, ESLint)

- El pipeline de CI/CD se vuelve más liviano

- La estructura del monorepo puede simplificarse

Pasos hacia Turbomonorepo: 1. ✅ CDN Migration (assets fuera del repo) — EN CURSO 2. Crear packages/config/ para configs compartidas (tsconfig, tailwind, eslint) 3. Crear packages/ui/ para componentes compartidos 4. Unificar build pipeline con Turborepo remote caching 5. Centralizar esquemas de Supabase

- CENTRALIZACIÓN DE SUPA BASE (Futuro)

Después de CDN: - Unificar todos los esquemas de base de datos en un proyecto Supabase central - Compartir migraciones entre proyectos - Políticas RLS unificadas - Un solo conjunto de credenciales para toda la red

- BENEFICIOS ESPERADOS

- Repositorio Git más liviano (clonados más rápidos)

- Carga de assets más rápida (edge CDN de Supabase)

- Sincronización automática entre versiones web/desktop/mobile

- Menos dependencia de archivos locales

- Mejor experiencia de desarrollo (no esperar descargas de assets pesados)

- Preparación para escalar la red

- RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo: Supabase Storage caído Mitigación: no hay fallback offline desde 11 ago 2026 (copy-assets.js eliminado); en dev sin CDN_URL el resolver devuelve rutas locales relativas

Riesgo: Cambio de URLs de CDN en el futuro Mitigación: assetResolver.resolve() abstrae la URL — solo cambiar en un lugar

Riesgo: Ancho de banda de Supabase excedido Mitigación: El bucket ciszu-assets tiene límite de 50 MB, monitorear uso

[ENGLISH]

- CURRENT PROBLEM

The Ciszu Network repository contains (or referenced) heavy multimedia assets: - Animated GIFs - Videos (MP4, WEBM) - Large images (PNG, JPG banners, backgrounds) - Music files (MP3, OGG, WAV) - EXE installers (MuzicMania)

Although .gitignore excludes most (.gif, .mp4, *.mp3, etc.), the code references use local paths (public/, content/), which prevents: - Optimized asset serving (no CDN, no global cache) - Keeping the repo lightweight if new assets are added - Syncing assets between versions (web, desktop, mobile) - Scaling content distribution

- SOLUTION: SUPABASE STORAGE AS CDN

Supabase Storage (ciszu-assets bucket) will act as multimedia CDN. Advantages: - No additional cost (included in Supabase plan) - Public URLs accessible from any project - Direct integration with @ciszunetwork/cdn (asset resolver already implemented) - Automatic edge caching by Supabase - No significant bandwidth limit for our volume - The @ciszunetwork/cdn package already has assetResolver.resolve() ready

- EXISTING INFRASTRUCTURE

packages/cdn/index.ts: resolveIcon(name, style, format) → resolves SVG icons assetResolver.resolve(path) → resolves any asset (CDN-ready)

scripts/upload-cdn.js: Uploads assets to Supabase Storage using SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY Command: pnpm cdn:upload

scripts/copy-assets.js: DELETED (11 ago 2026): assets are served via resolver/CDN (NEXT_PUBLIC_CDN_URL), no public/ mirrors

- ASSET INVENTORY BY PROJECT

4.1 CiszuNetwork Page (projects/ciszu/website) - public/images/ — Banners, backgrounds, logos - public/icons/ — Icons (already in shared/icons/svg/) - public/logos/ — Logotypes

4.2 Ciszuko Antony Portfolio (projects/ciszukoantony/website) - public/images/ — Profile images, projects, gallery - public/logos/ — Personal logos

4.3 MuzicMania (projects/muzicmania) - content/music/ — genesis_neon album and sub-albums (heavy) - content/logos/ — GIFs, images, videos of logotypes - content/arrowskins/ — 384 arrow SVGs - content/particleskins/ — Particle skins - public/downloads/ — EXE installers (MuzicMania v2.0.1) - public/images/ — Various images - public/fonts/ — Typography fonts

4.4 CiszuBot (projects/ciszubot) - website/public/images/ — Bot images, banners - website/public/icons/ — Icons

4.5 CiszuGamens (ciszugamens/) - Community multimedia (banners, logos, thumbnails) — pending creation

- MIGRATION PLAN — 5 PHASES

PHASE 1: INVENTORY AND PREPARATION PHASE 2: UPLOAD TO SUPABASE PHASE 3: CODE UPDATE PHASE 4: VERIFICATION AND TESTING PHASE 5: REPOSITORY CLEANUP

- TURBOMONOREPO INTEGRATION

CDN migration is the first step towards Turbomonorepo restructuring. Once assets are on CDN:

- Projects are lighter and compile faster

- Turborepo build cache is more effective

- Shared configurations can be centralized

- CI/CD pipeline becomes lighter

- Monorepo structure can be simplified

Steps towards Turbomonorepo: 1. ✅ CDN Migration (assets out of repo) — IN PROGRESS 2. Create packages/config/ for shared configs (tsconfig, tailwind, eslint) 3. Create packages/ui/ for shared components 4. Unify build pipeline with Turborepo remote caching 5. Centralize Supabase schemas

- SUPA BASE CENTRALIZATION (Future)

After CDN: - Unify all database schemas in a central Supabase project - Share migrations between projects - Unified RLS policies - Single set of credentials for the entire network

- EXPECTED BENEFITS

- Lighter Git repository (faster clones)

- Faster asset loading (Supabase edge CDN)

- Automatic sync between web/desktop/mobile versions

- Less dependency on local files

- Better development experience (no heavy asset downloads)

- Preparation for scaling the network